План работы Taxi Application(Давлетьяров, Аглеев, Подлевских):

1. Прототип – 28 марта.
2. Модели базы данных, подключение к PostgreSQL, логика работы алгоритма и взаимодействие моделей, подготовка репозитория на Github для работы – 12 апреля.
3. Логика оценок, логика подписок, скелет контроллеров для пользователей - 19 апреля.
4. Дизайн страниц, прикрутка карт, логирование и валидация, реализация авторизации, включая соцсеть - 26 апреля.
5. Реализация логики работы и контроллеров для пользователя, реализация чата - 3 мая.
6. Реализация логики работы и контроллеров для модератора – 10 мая.
7. Реализация логики работы и контроллеров для администратора – 17 мая.
8. Тестирование, правка, устранение ошибок – 24 мая.
9. Последний день сдачи – 26 мая.